**Отчет о реализации Программы развития города Бишкек**

***«*Бишкек - 2026. Благоустроенная и зеленая столица» за 2022 год**

В целях реализации Национальной программы развития страны до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года №435, в соответствии с законами Кыргызской Республики «О статусе столицы» и «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» мэрией города Бишкек была разработана и утверждена Бишкекским городским кенешом от 26 мая 2022 года № 30 Программа развития города Бишкек ***«*Бишкек - 2026. Благоустроенная и зеленая столица»**, которая является общественно-согласованной концепцией городского развития и определяет основные направления социально-экономического развития города Бишкек для улучшения условий жизни горожан в среднесрочный период.

Разработанная Программа является видением развития города Бишкек на ближайшую перспективу, сбалансированным с учетом ресурсного потенциала.

***Общей целью развития города Бишкек в среднесрочном периоде является создание безопасной и комфортной городской среды для жителей и гостей столицы***.

В Программе отражены следующие приоритетные направления:

* обеспечение доступности и качества социальных услуг;
* благоприятная городская среда;
* привлекательный архитектурно-художественный облик города;
* качественная и надежная инфраструктура;
* рост экономики и укрепление местного бюджета;
* эффективное городское управление.

Реализация Программы осуществляется мэрией города Бишкек на основе мониторинга исполнения Плана мероприятий, который был утвержден постановлением мэрии города Бишкек от 14 августа 2022 года № 148.

За 2022 год из 167 мероприятий Плана реализации Программы развития города Бишкек «Бишкек - 2026. Благоустроенная и зеленая столица» исполнено 55 мероприятий, в процессе исполнения 112 мероприятий.

Исполнение Программы по итогам 2022 года выглядит следующим образом:

**По направлению «Обеспечение доступности и качества социальных услуг» з**авершено строительство 15 школ и 2 дошкольных образовательных организаций.

Возвращены 8 зданий дошкольных организаций.

Проведен капитальный ремонт 74 объектов. Из них 38 школ, 30 дошкольных образовательных учреждений и 2 центра детского творчества Свердловского и Ленинского районов и на 4 объектах обновлены фасадные части.

В целях мотивации и стимулирования молодых педагогов действует Городская программа «Депозит молодого учителя», во всех школах города Бишкек предусмотрена организация бесплатного питания учащихся по системе второй завтрак или полдник для учащихся 1-4-х классов.

Мэрией города Бишкек в 4-х районах внедрена программа по упрощению процедуры и оформления получения адресной социальной помощи. Создана единая база данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мэрией города Бишкек совместно с общественной организацией РЦ «Оберег» с 11 июля 2022 года по август 2022 года реализован проект «Ыссык - Куль - Берег здоровья и надежды» в период действия, которого 145 детей с ОВЗ, состоящих на учете в районных управлениях социального развития мэрии города Бишкек, отдохнули и получили социальные услуги.

На основании Государственной программы «Санарип аймак» при поддержке ГП «Инфоком» для повышения эффективности социальных услуг на местном уровне мэрией города Бишкек во всех районах внедрен в пилотном режиме программный продукт «Социальный паспорт малоимущих семей».

Для улучшения качества оказания неотложной помощи населению осуществлены закупки санитарного автотранспорта в количестве 9 единиц и приобретены 90 единиц мобильных телефонов для медицинских работников и переданы в ЦЭМ.

В целях цифровизации службы экстренной помощи внедрена Автоматизированная система управления Центра экстренной медицины города Бишкек.

Для снижения нагрузки на скорую медицинскую помощь созданы 7 выездных амбулаторных служб Центра семейной медицины города Бишкек, цель которых предоставлять качественные медицинские услуги больным, нуждающимся в лечении на дому. Также отремонтированы 11 объектов здравоохранения.

Проведен капитальный ремонт в Бишкекском социальном стационарном учреждении для пожилых и ЛОВЗ, в центре реинтеграции для несовершеннолетних детей «Айданек» и Городском геронтологическом центре «Ардагер».

В целях профилактики коронавирусной инфекции проведена работа по вакцинации населения от COVID-19. Первой дозой привито 212 733 человек, второй дозой 175 297 человек и бустерной дозой 31 378 человек.

Для содействия культурному многообразию и созданию в отечественной практике условий фестивальных конкурсных состязаний для талантливой молодежи, в городе Бишкек проведены крупные мероприятия:

- II Международный детский фольклорный фестиваль «Наристе», в котором приняли участие более 4 тысяч детей, из стран СНГ и всех областей Кыргызстана;

-первые Бишкекские Дельфийские игры в рамках культурно-образовательного проекта «Дельфийские игры на Великом Шелковом пути!», где проведены соревнования по 12 номинациям. В мероприятии приняли участие видные деятели культуры, искусства, образования и науки из Кыргызстана, Казахстана, России и других стран.

Организованы и проведены 127 культурно-массовых мероприятий по городу Бишкек.

В 2022 году воспитанники городских школ на разных уровнях соревнований по различным видам спорта завоевали 184 медали (46 золотых, 53 серебряные и 85 бронзовых), что больше на 45% в сравнении с прошлым годом. Наши спортсмены - члены сборных команд города Бишкек по видам спорта приняли участие в 32 международных соревнованиях, в том числе чемпионатах Азии и мира.

**По направлению** **«Благоприятная городская среда»** в 2022 году к природному газу подключены жилые массивы: «Балбан-Таймаш», «Керемет», «Щербакова», «Жениш», «Салам-Алик», «Касым», «Колмо», «Алтын-Бешик», «Аска-Таш», «Маданият», «Алтын-Ордо», «Рухий Мурас» и микрорайон «Достук». Общая протяженность газовых труб более 80ти километров.

Завершено строительство газовых котельных в СШ №40 и СШ №75, котельные введены в эксплуатацию.

По городу Бишкек установлено 1 506 камер видеонаблюдения:

* на территории Ленинского района установлено 851 камер видеонаблюдения;
* на территории Октябрьского района установлено 222 камер видеонаблюдения;
* на территории Свердловского района установлено 317 камер видеонаблюдения;
* на территории Первомайского района установлено 116 камер видеонаблюдения.

В рамках проекта «Безопасный город» по городу Бишкек установлено 42 камеры видеонаблюдения.

По городу Бишкек за 2022 год установлено 10 531 светодиодных светильников по городу: из них 5 532 светодиодных светильников на 402 улицах города, 3 610 светодиодных светильников в 39 жилых массивах города. Также произведена замена 1 1684 ламп наружного освещения, проведен ремонт и ревизия линий электропередач (ЛЭП) общей протяженностью 150,6 км, произведена замена и прокладка самонесущего изолированного провода (далее – СИП) протяженностью 117,7 км, устранено 2 105 аварийных ситуаций по наружному освещению, рассмотрены и исполнены 1 152 заявок от жителей города.

В рамках перехода на безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте города Бишкек компанией «BPC AG» внедрена система электронного билетирования в муниципальном общественном транспорте. В автобусах реализованы 219, в троллейбусах 3882 карт «Тулпар». Во всех троллейбусах и автобусах установлены QR – коды, по которым пассажиры могут оплатить проезд через мобильное приложение.

С компанией «Zhongtong Bus Holding Co., Ltd» в 2022 году был заключен договор на поставку автобусов в количестве 120 единиц. Все автобусы поставлены и вышли на линии.

В целях развития мобильного приложения «Мой город», разработан дополнительный функционал по определению местонахождения общественного транспорта города Бишкек, в рамках которого разработана Диспетчерская, где имеется схема движения общественного транспорта в режиме реального времени.

Мэрией города Бишкек реализуется пилотный проект «Муниципальный сортировочный пункт». Муниципальными администрациями ведется строительство 16 мусоросортировочных площадок. Завершена работа по строительству двух сортировочных пунктов.

Муниципальным предприятием «Бишкекгорлифт» мэрии города Бишкек обслуживается 975 лифтов, в том числе 663 муниципальных. Кроме муниципальных лифтов на обслуживании МП «Бишкекгорлифт» находятся 312 немуниципальных лифтов в жилых домах города Бишкек, являющиеся собственностью ТСЖ.

По итогам реализации пилотного проекта между МП «Бишкекгорлифт» и ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш» 12 октября 2022 года был подписан договор на поставку 100 лифтов с условием поэтапной оплаты в течение трех лет, без процентов и без залогового обеспечения. В соответствии с условиями договора в декабре 2022 года произведена поставка 20 лифтов.

**По направлению «Привлекательный архитектурно-художественный облик»** разработано техническое задание на актуализацию действующего Генерального плана города Бишкек до 2025 года.

Для проведения досуга горожан на пересечении улиц Мусы Джалиля и Чебоксарская организована малая зона отдыха (Pocket Parks).

В 2022 году в соответствии с проектом «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек», в рамках Фазы 2 завершены строительные работы на 60 улицах протяженностью 71 километр.

Отремонтированы тротуары в объеме 10 300 погонных метров.

Установлены остановочные комплексы в количестве 4 единиц и выполнен ремонт на 3 остановочных комплексах.

Функционируют 23 муниципальных парковочных пространства, общее количество машиномест 2 575.

**По направлению «Качественная и надежная инфраструктура»** проведена реконструкция существующих водопроводных сетей протяженностью 8,71 км и канализационных сетей протяженностью 0,62 км, устранено 1737 аварий по водопроводным и канализационным сетям, связанных с раскопками с привлечением тяжелой спецтехники и спецавтотранспорта.

Проведена реконструкция изношенных тепловых сетей длиною 994 метров.

Заменены линии электропередачи на самонесущий изолированный провод протяженностью 104,97 км.

В целях создания комфортных условий передвижения пешеходов выполнены работы по укладке асфальтобетонной смеси на тротуарах протяжённостью 25,5 км.

В рамках Благоустройства центральной площади Ала-Тоо демонтированы старые опоры, проложен кабель длиною 1 420 метров и установлены 82 опоры различной высоты.

Осуществлены работы по асфальтированию проезжей части и территории центральной площади Ала-Тоо.

Выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, тротуаров, укладке брусчатки площадью 57800,6м2 и ирригационных сетей протяженностью 1 005 погонных метров.

Проведены земляные работы по прокладке кабельной линии в земле протяженностью 2 450 метров.

В целях обеспечения качественного и своевременного проведения работ по благоустройству городских территорий, механизации ручного труда работников коммунальных служб мэрией города Бишкек приобретены 14 единиц специализированной техники.

На территории города Бишкек высажено зеленых насаждений:

-саженцы лиственных деревьев - 8 038 штук;

-саженцы хвойных деревьев - 2 693 штуки;

- саженцы кустарников - 4 458 штук;

- саженцы живой изгороди - 206 153 штуки;

-рассады однолетних цветов – 939 662 штуки.

Для обеспечения поливной водой путем развития ирригационной системы города Бишкек установлен 1 511 лотков, которые способны пропускать 45-50 литров в секунду.

Построен и введен в эксплуатацию парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана, площадь которого составляет 5,5 га, и парка имени Байтик баатыр Канай уулу площадью 10,2 га.

**По направлению «Рост экономики и укрепление местного бюджета»** по городу Бишкек фактическое поступление доходов (с учетом официальных трансфертов) за 2022 год составляет 15 420,6 млн сомов при доведенном плане 14 719,8 млн сомов, план выполнен на 104,8%, или сверх плана поступило 700,8 млн сомов.

В целом по городу Бишкек исполнение расходов за 2022 год составило 14 695,7 млн сомов или 99,8% от кассового плана в сумме 14 721,7 млн сомов, отклонение составило 26,0 млн. сомов.

Все расходы осуществлялись согласно поданным заявкам бюджетных учреждений и в пределах предусмотренных средств.

Для комплексного анализа расходов муниципального бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской Республики разработана утверждена постановлением Бишкекского городского кенеша от 26 мая 2022 года № 31 «Программа социально-экономического развития города Бишкек на 2023 год и прогноз на 2024-2025 годы».

В целях развития и поддержки предпринимательства в городе Бишкек, разработана и утверждена постановлением мэрии города Бишкек от 8 июля 2022 года № 118 «Программа поддержки предпринимательства в городе Бишкек на 2022-2024 годы».

В целях привлечения предпринимателей к участию на международных ярмарках Агентством развития города Бишкек и привлечения инвестиций совместно с муниципальными администрациями мэрии города Бишкек проводится постоянное информирование субъектов о предстоящих ярмарках и выставках республиканского, международного и городского значения.

**По направлению «Эффективное городское управление»** в целях повышения эффективности деятельности подведомственных, территориальных подразделений и муниципальных предприятий мэрии города Бишкек, за счет внедрения моделей оценки эффективности управления путем адаптирования системы KPI (Key Performance Indicators), разработано и утверждено постановлением мэрии города Бишкек от 28 декабря 2022 года № 283 Положение «О ключевых показателях эффективности (KPI) деятельности подведомственных, территориальных подразделений и муниципальных предприятий мэрии города Бишкек».

Также разработаны ключевые показатели эффективности деятельности с учетом специфики работы подведомственных, территориальных подразделений и муниципальных предприятий мэрии города Бишкек. На их основе будет определяться комплексная оценка и выстраиваться рейтинг за определенный период.

В целях вовлечения горожан в благоустройстве города проведены конкурсы «Лучшая муниципальная администрация мэрии города Бишкек», «Лучшее муниципальное территориальное управление мэрии города Бишкек», «Лучший двор», «Лучший квартал» и «Лучшие городские проекты», по итогам которых определены победители и награждены денежными призами.

В рамках осуществления цифровой трансформации муниципального управления и внедрения новых цифровых инструментов произведена следующая работа:

-расширены функциональные параметры мобильного приложения «Мой город»,которое в режиме реального времени позволяет оставлять обращения горожан по всем вопросам в блоке жилищно-коммунального хозяйства;

-внедрена автоматизированная информационная система «Учет производственных работ». Данная программа способствует повышению прозрачности и оперативности решения поставленных задач горожанами перед городскими службами в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Бишкек;

-интегрирована автоматизированная информационная система «БД Кадры» с «E-Kyzmat». Во всех подведомственных и территориальных подразделениях, а также на муниципальных предприятиях мэрии города Бишкек идет процесс внедрения интегрированной версии АИС «БД Кадры» (версия 2.0);

-завершена работа по внедрению автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот». Разработан интеграционный шлюз для обмена корреспонденцией между системами документооборота мэрии города Бишкек, государственного предприятия «Инфоком» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики и государственного предприятия «Укук» при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики. Шлюз работает в тестовом режиме;

-разработана автоматизированная информационная система «Мониторинг содержания городских территорий» (монитор мэра). Система отображает данные в режиме реального времени, что позволяет анализировать и оценивать состояния города по отраслевым блокам (экономика, социальное развитие, благоустройство, инфраструктура, транспорт и строительство);

-оптимизирован портал мэрии (e-meria.kg). Платформа, которая предоставляет возможность горожанам получать муниципальные услуги и оставлять заявки в электронном формате. Для взаимодействия с государственными органами Кыргызской Республики заключен ряд соглашений по обмену данными, включая выдачу справок в режиме реального времени через систему межведомственного взаимодействия «Түндүк».

Также портал [www.e-meria.kg](http://www.e-meria.kg) предоставляет следующие возможности с интеграцией с автоматизированной информационной системой «ДУМИ» и мобильного приложения «Мой город»:

-получение электронных услуг в цифровом формате (работают в тестовом режиме 20 муниципальных услуг, не автоматизировано – 8, носят информационный характер – 5, невозможно автоматизировать – 3);

- отображение муниципальных объектов на интерактивной карте;

-определение местонахождения общественного транспорта города Бишкек в режиме реального времени через GPS-трекер.

В целяхпротиводействия коррупции разработан проект Стратегического плана действий (СПД) мэрии города Бишкек по реализации Антикоррупционной политики в Кыргызской Республике на 2022-2024 годы, который включает в себя 9 стратегических целей, а также соответствующие задачи и мероприятия.

Программа развития города создает основу для формирования системы управления развитием города и определяет необходимость ориентации текущей деятельности подведомственных подразделений и муниципальных администраций на достижение стратегических целей и решение новых задач по развитию столицы.