Распоряжение МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК

г.Бишкек, от 14 июня 2016 года № 184-р

О реконструкции тепловой сети по улице Чимкентская от Средней школы № 31 до улицы Жумабека

В соответствии с планом капитального строительства ОАО "Бишкектеплосеть" на 2016 год, а также принимая во внимание письмо ОАО "Бишкектеплосеть" от 25 февраля 2016 года,

1. Разрешить ОАО "Бишкектеплосеть" (Абдыкалыков Э.А.) закрыть участок улицы Рыскулова от улицы Фучика до улицы Павлова с закрытием движения и участок улицы Рыскулова от ул.Чимкентская в западном направлении по северной обочине протяженностью 40 метров без закрытия движения для реконструкции тепловой сети согласно графика производства работ.

2. Обязать ОАО "Бишкектеплосеть" (Абдыкалыков Э.А):

- работы производить на основании ордера, выданного Управлением капитального строительства мэрии г.Бишкек (Омурканов С.К.);

- обеспечить ограждение и освещение места производства работ;

- установить информационный стенд с указанием срока на производство земляных работ;

- установить соответствующие дорожные знаки по согласованию с УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.);

- произвести обратную засыпку траншеи гравийно-оптимальной смесью с послойным уплотнением под контролем МП "Испытательной дорожной лаборатории" (Миназаров К.М.);

- восстановить асфальтобетонное покрытие на участке строительства в полном объеме на ширину разрытой траншеи под контролем Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому и Ленинскому административному району (Алиев А.Т., Тынаев Н.Р.), Санитарно-экологической инспекции мэрии г.Бишкек (Сулайманов Д.К.) и МП "Бишкекасфальтсервис" (Амантуров М.К.).

3. УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.) и Управление городского транспорта мэрии г.Бишкек (Мамышев Б.Ш.) решить вопрос организации транспортного движения в обход закрытого участка на период реконструкции тепловой сети.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэров Дюшембиева Б.О. и Исакова Э.К.

| Мэр города Бишкек |  | А.Ибраимов |
| --- | --- | --- |

| "Согласовано" | "Согласовано" | Утверждаю" |
| --- | --- | --- |
| Ленинская райадминистрация | УКС Мэрии города Бишкек | Ген. директор ЗАО "Кайнар" |
| _____________________ | Мамашев Т. | Джаманбашев С. |
| "___" _________________ 2016 г. | 11 мая 2016 года | 10 мая 2016 года |

ГРАФИК
производства работ по переходу ул.Рыскулова

| № п\п | Наименование работ | 1 день | 2 день | 3 день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка траншеи с вывозом грунта |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж плит перекрытий, труб и подсыпки песка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж трубопроводов с гидравлическим испытанием и монтаж плит перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обратная засыпка с послойным уплотнением |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Восстановление асф./бет. покрытия толщиной 9 см (4+5) |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Гендиректор ЗАО "Кайнар" |  | Т.Шыгаев |
| --- | --- | --- |
| Нач. ОКС ОАО "Бишкектеплосеть" |  | К.Рыспаев |
| Зав. отделом ГиМС |  | Б.Кудайбергенов |

| "Согласовано" | "Согласовано" | Утверждаю" |
| --- | --- | --- |
| Ленинская райадминистрация | УКС Мэрии города Бишкек | Ген. директор ЗАО "Кайнар" |
| _____________________ | Мамашев Т. | Джаманбашев С. |
| "___" _________________ 2016 г. | 11 мая 2016 года | 10 мая 2016 года |

ГРАФИК
производства работ

по объекту: по реконструкции тепловой сети по ул.Пушкина (II очередь)

| Наименование работ | Календарные дни |
| --- | --- |
|  | март | апрель | май | июнь | июль |
|  | 10-20 | 21-30 | 1-10 | 10-20 | 21-30 | 1-10 | 10-20 | 21-30 | 1-10 | 10-20 | 21-30 | 1-10 |
| Земляные работы (разработка грунта, разработка асфальтобетона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы (латков, трубопроводов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы (латков, трубопроводов, теплоизоляция, плит, задвижок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы (обратная засыпка траншей с посл. уплотн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление нарушенных элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Начало работ со дня получения ордера на производство работ.

СОГЛАСОВАНО:

| Гендиректор ЗАО "Кайнар" |  | Т.Шыгаев |
| --- | --- | --- |
| Нач. ОКС ОАО "Бишкектеплосеть" |  | К.Рыспаев |
| Зав. отделом ГиМС |  | Б.Кудайбергенов |

|  |  | Приложение к распоряжению Мэрии города Бишкек от 14 июня 2016 года № 184-р |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОПМ города Бишкек |  | Главный инженер ЗАО "Кайнар" |
| Чылабаев М.Р. |  | Джаманбашев С.М. |
| 17 мая 2016 года |  | 10 мая 2016 года |

СХЕМА
установки дорожных знаков и организации движения по ул.Рыскулова между ул.Фучика и ул.Павлова

См. графическую копию.

| Зав. отдела архитектуры и градостроительства |  | Б.Кудайбергенов |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОПМ города Бишкек |  | Главный инженер ЗАО "Кайнар" |
| Чылабаев М.Р. |  | Джаманбашев С.М. |
| 17 мая 2016 года |  | 10 мая 2016 года |

СХЕМА
установки дорожных знаков и организации движения по ул.Рыскулова между ул.Фучика и ул.Павлова

См. графическую копию.

| Зав. отдела архитектуры и градостроительства |  | Б.Кудайбергенов |
| --- | --- | --- |